**주간 진행 보고서**

**2023.04.19 ~ 2023.04.23**

|  |  |
| --- | --- |
| **주**  **간**  **진**  **행**  **사**  **항** | 4월 19일  작성된 요구사항 명세서를 기반으로 구현할 기능들의 파트를 조원들과 정함.  4월 20일  기능 ID : MAIN01\_MAKE01 (팀 생성)   1. 기본적인 목업 작업 2. 팀 생성 시 연고지 선택을 위한 기반을 만듬. 3. DB에 연고지 정보 관리 테이블을 만들어 몇 개의 데이터를 삽입 4. 드롭박스에 연고지 정보 관리 테이블의 연고지 이름을 select해서 렌더링   4월 21일  기능 ID : MAIN01\_MAKE01 (팀 생성)   1. 팀 생성 시 입력값을 넘길 TABLE 생성 2. 팀 정보 관리 테이블 생성 3. Controller에서 DAO, DTO를 거처 입력값을 DB에 삽입   4월 23  주간 진행했던 내용 수정  (그리드 사이즈, 컨테이너 사이즈 등) |
| **다**  **음**  **주**  **진**  **행**  **계**  **획** | 1. git 저장소에 올라온 내용 정리  2. 팀 생성 폼 최종 구현  3. 팀 리스트 출력 UI 구현  4. DB에 저장된 팀 정보들 selelct해서 팀 리스트 폼 최종 구현 |

**주간 진행 보고서**

**2023.04.24 ~ 2023.04.30**

|  |  |
| --- | --- |
| **주**  **간**  **진**  **행**  **사**  **항** | 1. 지난 주 진행계획의 일부분만 이행  2. 팀 리스트 출력에 navigater 만듬  미 진행 & 문제  1. 팀 생성 시 이미지 업로드에 어려움을 겪고 있음. |
| **다**  **음**  **주**  **진**  **행**  **계**  **획** | 1. 팀 생성 시 이미지 업로드 구현 2. 팀 리스트 출력에 이미지 select 3. 팀 페이지 일부분 구현 |

**주간 진행 보고서**

**2023.05.01 ~ 2023.05.07**

|  |  |
| --- | --- |
| **주**  **간**  **진**  **행**  **사**  **항** | 1. 팀 리스트에 팀명으로 검색기능 추가(그러나 검색 후 navigater 구현 실패)  2. 팀 페이지 일부 구현  -팀장, 팀원, 팀이 없는 유저가 보이는 화면 구현 다르게 함.  -팀 신청하기 구현  -받은 신청을 팀장이 수락/거절하는 기능을 구현하지 못함. |
| **다**  **음**  **주**  **진**  **행**  **계**  **획** | 1. 다른 팀원과 크로스체킹 2. 시연 오류 잡기 3. 발표 자료 준비 |