**주간 진행 보고서**

**2023.04.17 ~ 2023.04.23**

|  |  |
| --- | --- |
| **주**  **간**  **진**  **행**  **사**  **항** | 1. 테이블 만들기  -  2. 팀 매칭 등록하는 form 웹페이지 만들기    미 진행 & 문제  1. 팀 리스트 , 팀 대 팀으로 신청하는 form , 수락 거절하기 만드는 form 웹페이지 생성해야함  2. db에서 데이터 끌어와서 만든 웹페이지에 출력 및 입력받아야함  3.  4.  최대한 상세하게//  반응형 웹으로 form 만드는데 이쁘게 생기지 x |
| **다**  **음**  **주**  **진**  **행**  **계**  **획** | 1. 웹페이지 form다 만들기  2. 매칭 등록하는form및 팀 리스트에 불러오기 , 팀에게 신청하는 form에다가 db연결 및 데이터 입력 과 출력기능까지 만들기  3. XXXXX |

**주간 진행 보고서**

**2023.04.24 ~ 2023.04.30**

|  |  |
| --- | --- |
| **주**  **간**  **진**  **행**  **사**  **항** | 1. 매칭 리스트 화면 구현/ 매칭 등록 폼 화면 구현/ 매칭 수락 폼 화면 구현 /매칭 결과 화면 구현  -  2. 매칭 등록 폼  - db에서 값 가져오기 (출력 하는 기능)  - 지도 api (위도 경도 )가져오기는 기능  - 달력기능(월,일 선택해서 값가져올수있게)  - 가입한 팀 목록 보여주기 선택했을떄 거기에 맞는 팀장,연락처,팀명 가져오기까지 목록 바꾸면 또 바꾼데로 거기에 맞게 가져오기  미 진행 & 문제  1. 아직 매칭리스트 ,매칭 수락 폼, 매칭 결과 구현 못함  2. 화면 구현할 때 폼이 살짝 이상해서 수정해야함  3.매칭 등록 폼에서 사진 가져오기랑 db로 전달하는 기능 아직 못만듬  최대한 상세하게// |
| **다**  **음**  **주**  **진**  **행**  **계**  **획** | 1. 매칭등록폼 다만들고 매칭 리스트 까지 기능 다 구현하기 매칭 수락 폼 db 에 있는   데이터값 다 가져오기  2. 화면 구현하는 front 살짝 수정하기 |

**주간 진행 보고서**

**2023.04.03 ~ 2023.04.09**

|  |  |
| --- | --- |
| **주**  **간**  **진**  **행**  **사**  **항** | 1. XXXX  - XXXXXX (XXX 수정)  2. XXXX  - XXXXXX (XXX 하는 기능)  - XXXXXx  3. XXXX  - XXXXXX  - XXXXXx  - XXXXX  미 진행 & 문제  1. XXXX  2. xXXX  최대한 상세하게// |
| **다**  **음**  **주**  **진**  **행**  **계**  **획** | 1. XXXXX  2. XXXXX  3. XXXXX |