주간 진행 보고서
2023.04.19 ~ 2023.04.21
주 / 간 / 진 / 행 / 사 / 항	<진행사항> / 역할 분담 완료 – 전체 게시판(공지/자유/홍보), 신고, 문의 파트를 담당함 / 목업 구성 완료 – kakao oven으로 각 페이지에 필요한 요소를 확인하고 배치 / TABLE 구성 완료 / * 전체 게시판 / - BOARD_ANNOUNCEMENT / - REPLY_ANNOUNCEMENT / - BOARD_FREE / - REPLY_FREE / - BOARD_PROMOTION / - REPLY_PROMOTION / * 신고 / - REPORT / * 문의 / - INQUIRE / - INQUIRE_ANSWER / 우선 어느 기능으로든 연결할 수 있도록 메인페이지에 임시로 네비 바 생성 / → 각자 추가, 수정해서 사용 / 게시글 작성, 출력, 목록 페이지(jsp) 구성중 / <미 진행 & 문제> / Foundation으로 css 구성하려 했으나 예상보다 사용법 익히는 게 어려워 시간문제로 기존에 배웠던 Bootstrap을 사용하기로 변경
다 / 음 / 주 / 진 / 행 / 계 / 획	Bootstrap으로 각각의 페이지(공지사항, 자유게시판, 홍보게시판, 신고, 문의)를 대략적으로 구성하고, 우선 전체 공지 게시판부터 기능(작성, 출력, 수정, 삭제, 검색 등) 완성하기 / 기능을 만들면서 DTO는 어떻게 만드는 게 좋을지 결정

주간 진행 보고서
2023.04.24 ~ 2023.04.28
주 / 간 / 진 / 행 / 사 / 항	board_list.jsp, board_view.jsp, board_write.jsp 생성, 전체적인 디자인 틀 잡기 / 게시글 목록 출력하는 기능 추가 / 게시글 목록 아래 페이지네이션 추가 / 게시글 내용 출력하는 기능 추가 / - headline 테이블에 컬럼 추가됨 / 댓글 내용 출력하는 기능 추가 / 폰트는 네이버 무료 폰트인 '나눔스퀘어 네오'로 결정, 적용함 / 미 진행 & 문제 / 네이버의 smart editor 사용하려 했으나 오류 때문에 포기, tinyMCE로 바꿨는데 커스텀 방법이 번거로워서 다시 ckEditor로 변경. 했는데 사진 업로드 기능 구현이 안됨 .. 이것 때문에 게시글 insert 기능도 아직 미구현 / 어떤 게시판에서 글쓰기 버튼을 눌렀냐에 따라 게시글, 말머리 select box가 기본으로 선택되어 있어야 하는데 아직 미구현.. 어려움
다 / 음 / 주 / 진 / 행 / 계 / 획	* 구현해야 할 기능 목록 / Ck editor image upload / 게시판, 말머리 기본 선택 / 대댓글 달기 / 조회수 count / 게시글, 댓글 좋아요/취소 → 테이블을 추가해야 함 / 여력이 된다면 .. 신고하기 기능

주간 진행 보고서
2023.05.02 ~ 2023.05.10
주 / 간 / 진 / 행 / 사 / 항	전체 게시판 – 대략 완성 / - ajax로 댓글 달기, 삭제, 수정 기능 추가 / → 댓글 입력할 때 ajax로 모든 댓글 데이터를 받아오는데, 그렇게 받아온 데이터를 출력할 때 XSS filter가 적용된 모습 그대로 출력되는 문제가 있었음 → 원인은 밝혀내지 못했으나 데이터를 입력할 때 적용하던 filter를 빼고, 출력할 때 filter를 적용하는 것으로 변경하니 해결됨 / - 조회수 증가 기능 추가 / - 글/댓글 추천 기능 추가 → 본래는 테이블을 따로 만들어서 한 사람당 한 번만 추천을 누를 수 있게 하려고 했으나 시간 상 그렇게 구현하지는 못했음 / - 댓글에 또 답글달기 기능 미구현 / 유저 신고하기 기능 추가 / - 입력, 출력까지만 구현. 출력도 list페이지까지만 구현됨. 신고된 내역을 처리하는 건 미구현 / - 신고대상이 속한 게시판별로 출력하는 기능 미구현 / 문의하기 기능 추가 / - 입력, 출력까지만 구현. 답변달기와 진행상태(문의 접수, 처리중, 처리완료) 변경 기능은 미구현 / - 문의 카테고리(문의/건의/버그제보)별로 출력하는 기능 미구현
다 / 음 / 주 / 진 / 행 / 계 / 획	최종안 발표 예정 / 업로드할 파일 준비