주간 진행 보고서
2023.04.17 ~ 2023.04.23
주 / 간 / 진 / 행 / 사 / 항	1. 용병 등록 화면 / 용병 등록 리스트 화면 / - eclipse에서 대략적인 폼 구성 / 2. 용병 등록 화면 / - visual studio에서 bootstrap 적용해서 UI틀 짜기 / 미 진행 & 문제 / 1. eclipse에서 용병 신청 화면 / 용병 신청 리스트 화면 폼 구성이 되지 않음
다 / 음 / 주 / 진 / 행 / 계 / 획	1. 용병 등록 화면 / 용병 등록 리스트 / 용병 신청 화면 / 용병 신청 리스트 화면 UI틀 완성하기 / 2. DB 테이블 생성 후 임시 값들을 넣은 후 각 화면에서 값을 제대로 받아오는지 확인하기 / 3. 디자인 구상

주간 진행 보고서
2023.04.24 ~ 2023.04.30
주 / 간 / 진 / 행 / 사 / 항	1. 용병 등록 화면 / 등록 리스트 화면 / 용병 신청 화면 / 신청 리스트 화면 / - eclipse 폼 구성 / 2. 용병 등록 화면 / 등록 리스트 화면 / 용병 신청 화면 / - 해당 기능 구현 (신청화면의 신청 버튼을 눌렀을 때의 기능은 미완) / 미 진행 & 문제 / 1. 용병 신청 리스트의 기능 구현이 아직 되지 않음 / 2. DataBase에서 값을 기능에 맞게 가져오는지 아직 확인되지 않음 / 3. eclipse에서 kakao api를 인식하지 못함.
다 / 음 / 주 / 진 / 행 / 계 / 획	1. 용병 관련 화면 기능 구현 마무리 / 2. DataBase값 제대로 가져오는지 test 마무리 / 3. 용병 화면 UX 마무리

주간 진행 보고서
2023.04.03 ~ 2023.04.09
주 / 간 / 진 / 행 / 사 / 항	1. XXXX / - XXXXXX (XXX 수정) / 2. XXXX / - XXXXXX (XXX 하는 기능) / - XXXXXx / 3. XXXX / - XXXXXX / - XXXXXx / - XXXXX / 미 진행 & 문제 / 1. XXXX / 2. xXXX / 최대한 상세하게//
다 / 음 / 주 / 진 / 행 / 계 / 획	1. XXXXX / 2. XXXXX / 3. XXXXX